B3

Bước 1: Mô phỏng một cuộc họp Daily Scrum
Sprint kéo dài 2 tuần
Nhóm có 5 thành viên: Dev A, Dev B, Dev C, Tester D, Designer E
Trong cuộc họp Daily Scrum, từng thành viên trả lời 3 câu hỏi:
Dev A

Hôm qua: Làm API đăng ký
Hôm nay: Tích hợp API đăng nhập
Vướng mắc: Chưa có mockup Profile

Dev B

Hôm qua: Logic cập nhật thông tin
Hôm nay: Tối ưu truy vấn
Vướng mắc: Lỗi đồng bộ với front-end

Dev C

Hôm qua: Hoàn thiện UI Dashboard
Hôm nay: Hỗ trợ Dev B sửa lỗi
Vướng mắc: Thiếu tài liệu nghiệp vụ

Tester D

Hôm qua: Viết test case
Hôm nay: Test regression
Vướng mắc: Server bị chậm

Designer E

Hôm qua: Thiết kế trang Profile
Hôm nay: Hoàn thiện mockup
Vướng mắc: Không

Bước 2: Mô phỏng cách nhóm giải quyết vấn đề
- Dev B & Dev C họp ngay sau Daily Scrum để sửa lỗi kết nối
- Scrum Master liên hệ BA để lấy tài liệu còn thiếu
- Designer E hoàn thiện mockup buổi sáng để Dev A tiếp tục
- Dev A chuyển sang task khác tạm thời để không chậm tiến độ

Bước 3: Giữ Daily Scrum ngắn gọn – hiệu quả
- Chỉ trả lời đúng 3 câu hỏi
- Không thảo luận sâu, trao đổi kỹ thuật sau họp
- Timebox 15 phút
- Đứng họp để giảm lan man
- Chuẩn bị trước khi họp

Bước 4: Mô phỏng vai trò của Scrum Master trong cuộc họp
- Bắt đầu họp đúng giờ, kiểm soát thời gian
- Nhắc nhóm tập trung vào tiến độ Sprint
- Ghi lại impediments
- Sắp xếp buổi thảo luận sau họp để giải quyết vấn đề
- Cập nhật tiến độ và hỗ trợ nhóm đạt Sprint Goal