B5

Kanban board trong scrum

Bước 1: Xây dựng Kanban Board

| To do | In progress | Done |
| --- | --- | --- |
| thiết kế giao diện, phát triển API tích hợp thanh toán, kiểm tra bả mật, viết test case | các nhiệm vụ đang tiến hành làm | các nhiệm vụ đã hoàn thành |

Các thẻ công việc được đặt vào cột tùy theo trạng thái thực tế

Bước 2: Đặt giới hạn công việc
Giới hạn: cột tiến hành có 3 task
Lý do:
     Tránh quá tải, giảm việc dở dang
     Tăng tập trung và chất lượng công việc
     Giúp phát hiện tắc nghẽn nhanh hơn
     Khuyến khích hoàn thành trước khi bắt đầu mới

Bước 3: Mô phỏng khi nhóm bị quá tải
Tình huống: Có 6 task nằm trong tiến độ, vượt -> công việc bị chậm, mọi người thiếu tập trung
Cách điều chỉnh Kanban Board
           Scrum Master yêu cầu nhóm dừng thêm task mới vào tiến độ
           Cả nhóm tập trung hoàn thành các task đang dở để đưa sang “Done”
           Thực hiện họp nhanh để hiểu lý do quá tải

Bước 4: Vai trò của Scrum Master
Scrum Master cần:
      Theo dõi trạng thái Kanban hằng ngày
       Gỡ bỏ impediments khi có tắc nghẽn
       Tạo thói quen cập nhật thẻ đúng thời điểm
        Đảm bảo quy trình làm việc liên tục và không ai bị quá tải